**ACTA DE SPRINT REVIEW No.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de proyecto: Buses urbanos.**  **Fecha**: 22 de Febrero de 2014.  **Hora de inicio:** 07: 00 pm  **Hora de Finalización:** 07:50 am  **Lugar:** Reunión virtual. | **Asistentes:**   * Diego Pedraza * Iván Ballesteros * Andrés Tuta * Fabián Romero * German Piñeros * Oscar Suarez |
| **Temas a tratar:**    Revisión y evaluación general del Sprint 1. Verificación de tareas terminadas y revisión de posibles problemas e imprevistos. | |

|  |
| --- |
| **Desarrollo:**    Durante la reunión se verificó que las tareas acordadas al inicio del Sprint se pudieron llevar a cabo en su totalidad. Para ello se tomó tarea por tarea y se le realizó su respectiva evaluación, mostrada a continuación.  Los requerimientos en los que se enfocó el Sprint fueron:   * **Registro de usuarios:** El usuario puede crear un usuario el cual le permite ingresar a la aplicación. * **Autentificación de usuarios:** El usuario puede registrarse en la aplicación usando nombre de usuario y una contraseña.   Tareas individuales:  **Diego Pedraza:** Documentar en un acta lo discutido y acordado en la reunión referente al Sprint Planning #1. Realizar al final del Sprint un acta documentando el Sprint review. (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_1).  **Germán Piñeros:** Describir el funcionamiento de la aplicación (versión funcional actual), hacer el manual de usuario de manera que sea fácil para un usuario cualquiera entender cómo funciona la aplicación (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_1).  **Oscar Suarez:** Realizar y documentar los casos de prueba mediante un formato de ejecución de formatos de prueba, firmado por él. (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_1).  **Iván Ballesteros:** Realizar la estructura básica de las vistas referidas al registro de un nuevo usuario y la autenticación del mismo al momento de ingresar al sistema. Crear el repositorio inicial en Github. (Completado, mostrado en la versión actual del proyecto).  Adicional a esto, se acordó realizar una reunión el día viernes para realizar las tareas grupales, que se definieron serán las siguientes:   * Crear la estructura básica (ya desde el proyecto) siguiendo el patrón de arquitectura MVC. (Completado) * Permitir registrar a un nuevo usuario dadas las vistas creadas. (Completado) * Realizar autenticación de usuario dadas las vistas creadas. (Completado) |
| **NOTA:**  En la reunión ningún miembro del equipo mostró alguna preocupación o comentario respecto a las tareas que tuvieron que hacer, no hubo contratiempos y se lograron suplir los requerimientos del Sprint. Todas las tareas fueron terminadas exitosamente y no se presentó retraso alguno para empezar el siguiente Sprint. La próxima reunión será el 23 de Febrero, para realizar el Sprint Planning #2. |

Acta realizada por: Diego Fernando Pedraza Gonzalezblank  
blankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblankblank  
blankblank