**ACTA DE SPRINT PLANNING No.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de proyecto: Buses urbanos.**  **Fecha**: 25 de Febrero de 2014.  **Hora de inicio:** 08: 00 am  **Hora de Finalización:** 09:15 am  **Lugar:** 304 – 404 (Edificio de Ingeniería). | **Asistentes:**   * Diego Pedraza * Ivan Ballesteros * Andres Tuta * Fabian Romero * German Piñeros * Oscar Suarez |
| **Temas a tratar:**    Planificación del Sprint 2. Discusión y asignación de tareas pare cumplir los requerimientos. | |

|  |
| --- |
| **Desarrollo:**    Durante la reunión se acordaron las tareas a desarrollar durante el sprint 2:  **Diego Pedraza**: SCRUM Master.  **German Piñeros**: Analista documentador.  **Oscar Suarez**: Tester.  **Iván Ballesteros**: Desarrollador.  **Fabián Romero**: Desarrollador.  **Andrés Tuta**: Desarrollador.  Evaluando los requerimientos del sistema de información, se decidió enfatizar trabajo en 2 de ellos:   * **Roles de usuarios:** El usuario debe tener identificado un rol y los accesos a la aplicación deben variar según estos. * **Cerrar sesión de usuario:** El usuario puede cerrar la sesión de usuario.   De tal forma que las tareas individuales a desarrollar durante el Sprint 2 son:  **Diego Pedraza (SCRUM Master):** Documentar en un acta lo discutido y acordado en la reunión referente al Sprint Planning #2. Realizar al final del Sprint un acta documentando el Sprint review.  **Germán Piñeros (Analista documentador):** Describir el funcionamiento de la aplicación, hacer el manual de usuario de manera que sea fácil para un usuario cualquiera entender cómo funciona la aplicación. Responsable de la realización del manual técnico.  **Andrés Tuta (desarrollador):** Ayudar en la realización de los diagramas para el manual técnico.  Adicional a esto, se acordó realizar una reunión el día jueves para realizar las tareas grupales, que se definieron serán las siguientes:   * Crear la interfaz y la lógica para cerrar la sesión del usuario * Crear un filtro que valide el rol del usuario para poder usar determinadas funciones del controlador. |
| **NOTA:**  La próxima reunión será el 26 de Febrero, para adelantar trabajo. |

Acta realizada por: Diego Fernando Pedraza Gonzalezblank  
blankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblankblank  
blankblank