**ACTA DE SPRINT REVIEW No.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de proyecto: Buses urbanos.**  **Fecha**: 1 de Marzo de 2014.  **Hora de inicio:** 04: 30 pm  **Hora de Finalización:** 05:00 pm  **Lugar:** Reunión virtual. | **Asistentes:**   * Diego Pedraza * Ivan Ballesteros * Andres Tuta * Fabian Romero * German Piñeros * Oscar Suarez |
| **Temas a tratar:**    Revisión y evaluación general del Sprint 2. Verificación de tareas terminadas y revisión de posibles problemas e imprevistos. | |

|  |
| --- |
| **Desarrollo:**    Durante la reunión se verificó que las tareas acordadas al inicio del Sprint se pudieron llevar a cabo en su totalidad. Para ello se tomó tarea por tarea y se le realizó su respectiva evaluación, mostrada a continuación.  Los requerimientos en los que se enfocó el Sprint fueron:   * **Roles de usuarios:** El usuario debe tener identificado un rol y los accesos a la aplicación deben variar según estos. * **Cerrar sesión de usuario:** El usuario puede cerrar la sesión de usuario.   Tareas individuales:  **Diego Pedraza (SCRUM Master):** Documentar en un acta lo discutido y acordado en la reunión referente al Sprint Planning #2. Realizar al final del Sprint un acta documentando el Sprint Review. (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_2).  **Germán Piñeros (Analista documentador):** Describir el funcionamiento de la aplicación, hacer el manual de usuario de manera que sea fácil para un usuario cualquiera entender cómo funciona la aplicación. Responsable de la realización del manual técnico. (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_2).  **Andres Tuta (desarrollador):** Ayudar en la realización de los diagramas para el manual técnico. (Completado, documentado en la carpeta SPRINTS DOCS/Sprint\_1).  Adicional a esto, se acordó realizar una reunión el día jueves para realizar las tareas grupales, que se definieron serán las siguientes:   * Crear la interfaz y la lógica para cerrar la sesión del usuario (Completado) * Crear un filtro que valide el rol del usuario para poder usar determinadas funciones del controlador. (Completado) |
| **NOTA:**  En la reunión ningún miembro del equipo mostró alguna preocupación o comentario respecto a las tareas que tuvieron que hacer, no hubo contratiempos y se lograron suplir los requerimientos del Sprint. Todas las tareas fueron terminadas exitosamente y no se presentó retraso alguno para empezar el siguiente Sprint. La próxima reunión será el 4 de Marzo, para realizar el Sprint Planning #3. |

Acta realizada por: Diego Fernando Pedraza Gonzalezblank  
blankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblankblank  
blankblank