**ACTA DE SPRINT PLANNING No.3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de proyecto: Buses urbanos.**  **Fecha**: 4 de Marzo de 2014.  **Hora de inicio:** 08: 30 am  **Hora de Finalización:** 09:00 am  **Lugar:** 304 – 404 (Edificio de Ingeniería). | **Asistentes:**   * Diego Pedraza * Ivan Ballesteros * Andres Tuta * Fabian Romero * German Piñeros * Oscar Suarez |
| **Temas a tratar:**    Planificación del Sprint 3. Discusión y asignación de tareas pare cumplir los requerimientos restantes dejando el sistema 100% funcional. | |

|  |
| --- |
| **Desarrollo:**    Durante la reunión se acordaron las tareas a desarrollar durante el sprint 3:  **Diego Pedraza**: SCRUM Master.  **German Piñeros**: Analista documentador.  **Oscar Suarez**: Tester.  **Iván Ballesteros**: Desarrollador.  **Fabián Romero**: Desarrollador.  **Andrés Tuta**: Desarrollador.  Los requerimientos a cumplir en el Sprint 3 son:   * **Comprar una tarjeta de Pasaje:** El usuario puede comprar una tarjeta de pasajes con su nombre de usuario a través de la aplicación. * **Recargar la tarjeta de pasaje:** El usuario puede recargar la tarjeta de pasajes que ha comprado con su nombre de usuario. * **Consultar el historial de viajes:** El usuario puede consultar el historial de los buses que ha tomado usando su tarjeta de pasajes. * **Consultar historial de recargas de la tarjeta:** El usuario puede consultar el historial de recargas que ha hecho a su tarjeta de pasajes.   De tal forma que las tareas individuales a desarrollar durante el Sprint 2 son:  **Diego Pedraza (SCRUM Master):** Documentar en un acta lo discutido y acordado en la reunión referente al Sprint Planning #3. Realizar al final del Sprint un acta documentando el Sprint review.  **Germán Piñeros (Analista documentador):** Describir el funcionamiento de la aplicación, hacer el manual de usuario de manera que sea fácil para un usuario cualquiera entender cómo funciona la aplicación. Responsable de la realización del manual técnico.  **Oscar Suarez:** Realizar y documentar los casos de prueba mediante un formato de ejecución de formatos de prueba, firmado por él.  **Ivan Ballesteros:** Realizar interfaz de la página principal de un usuario registrado y autenticado.  Adicional a esto, se organizaron y asignaron tareas por grupos de la siguiente manera:   * **Ivan Ballesteros, Fabian Romero, Oscar Suarez:** * Realizar interfaz y lógica para comprar tarjeta de pasaje. * Realizar interfaz y lógica para recargar la tarjeta de pasaje. * Realizar interfaz y lógica para consultar historial de recargas de la tarjeta. * **German Piñeros, Andres Tuta, Diego Pedraza:** * Realizar interfaz y lógica para que el administrador pueda crear “viajes realizados” a un usuario específico, descontando dinero de su tarjeta. * Realizar interfaz y lógica para consultar historial de viajes realizados del usuario. |
| **NOTA:**  La próxima reunión será el 10 de Marzo. |

Acta realizada por: Diego Fernando Pedraza Gonzalezblank  
blankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblank  
blankblankblankblankblankblank  
blankblank